东博煤矿防尘网除锈防腐刷漆维修方案

- 施工范围及面积：

- 外围防尘网：高10m、长701m*2面；

高8m、长59m*2面；

二、具体做法：

- 支撑架及网片做除锈打磨处理；

- 正反面喷涂防锈漆两遍含支撑架；

- 支撑架涂刷灰色，网围栏片涂刷原本色漆；

- 本工程属于高空作业，施工方应遵守高空作业规定，并做好安全防护措施；

四、工期：25-30日历天。